金水区政府投资管理办法

(征求意见稿)

第一章　总　则

第一条　为充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，激发社会投资活力，根据国务院《政府投资条例》（国令第712号）、《河南省政府投资管理办法》（省政府令第196号）和其他有关法律、行政法规，结合本区实际，制定本办法。

第二条　本办法所称政府投资，是指使用预算安排的资金进行固定资产投资建设活动，包括新建、扩建、改建、技术改造等。

第三条　政府投资(以非经营性项目为主)资金应当投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域项目,应当与经济社会发展水平和财政收支状况相适应，量力而行、统筹平衡。

加强对政府投资资金的预算约束，政府及其有关部门要统筹安排使用政府投资资金的项目，规范使用各类政府投资资金，不得违法违规举借债务筹措政府投资资金。

第四条　政府投资资金按项目安排，以直接投资方式为主；对确需支持的经营性项目，主要采取资本金注入方式，也可以适当采取投资补助、贷款贴息等方式。

第五条　区发展改革部门为本级政府投资主管部门，履行区级政府投资综合管理职责。其他有关部门按照部门职能，履行相应的区级政府投资管理职责。

区财政部门负责政府投资项目资金的预算安排和资金筹措，制定全区政府采购计划，审批政府采购资金，对政府采购进行监督检查及政府投资项目的绩效管理。

区审计部门负责对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。

区政府投资评审中心负责对政府投资项目的工程预算进行核定，并对超出工程预算的项目进行核定。

区采购中心负责对纳入集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务政府采购项目，组织集中采购。

区住建局依法对政府投资的房屋建筑工程和市政基础设施工程建设活动进行监督管理；对依法必须招标的政府投资的房屋建筑工程和市政基础设施工程项目的招投标活动进行监管。

区资源规划局等其他有关部门应在各自职责范围内协同做好政府投资项目的监督管理工作。

第二章　政府投资决策

第六条　区投资主管部门会同有关部门根据国民经济和社会发展规划、区域规划和相关领域专项规划，分级、分类建立使用政府投资资金的项目储备库，实行项目储备制度。对未入库项目原则上不安排政府投资资金。

第七条　区级政府投资项目的项目单位应当编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计（投资概算或工程预算）,并对项目建议书、可行性研究报告、初步设计以及依法应当附具的其他文件的真实性负责，按照政府投资项目审批权限和规定的程序报批。

除涉及国家秘密的项目外，投资主管部门和有关部门应当通过河南省投资项目在线审批监管平台（以下简称在线平台），使用在线平台生成的项目代码办理政府投资项目各项审批手续。国家和省、市人民政府对政府投资项目审批权限有特别规定的，从其规定。审批标准及要求如下：

1.对总投资1000万元以下的项目，直接编制、审批项目可行性研究报告，其中对点多、面广、单个项目投资 500 万元及以下的同类项目，可合并审批项目可行性研究报告（达到初步设计深度）；

2.对总投资1000万元及以上5000万元以下的项目，不审批项目建议书，直接审批可行性研究报告和初步设计；

3.对总投资 5000 万元及以上的项目，审批项目建议书、可行性研究报告和初步设计，其中对国家和省批准的国民经济和社会发展五年规划、专项规划、区域规划中已经明确的项目，改扩建项目以及建设内容单一、技术方案简单的项目，可以不审批项目建议书。

第八条　对下列政府投资项目，可以简化需要报批的文件和审批程序：

（一）相关规划中已经明确的项目；

（二）部分扩建、改建项目；

（三）建设内容单一、投资规模较小、技术方案简单的项目；

（四）为应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件需要紧急建设的项目。

第九条　政府投资项目申请立项时，有关部门或者单位应当向区投资主管部门提交项目建议书。

项目建议书应当包括下列内容：项目建设的必要性、主要建设内容、拟建地点、拟建规模、投资匡算、资金筹措以及经济效益和社会效益的初步分析、其他需要说明的事项等。

第十条 项目建议书经批准后，有关部门或者单位应当自行或者委托具有相应资质的单位进行项目的可行性研究，编制可行性研究报告。

可行性研究报告应当包括下列内容：项目建设的必要性、建设规模和方案、技术上的可行性和经济上的合理性、工程选址及外部配套条件、总投资估算及资金筹措、效益及环境影响评价、其他需要论证的事项。

项目单位报批可行性研究报告时，应当依法提供：

1.申请人所属主管部门出具的拟建项目申请可行性研究报告审批的文件；

2.拟建项目可行性研究报告；

3.本级政府同意项目建设的意见或者列入本级政府、上级政府（部门）财政资金支持的项目建设规划；

4.用地预审与选址意见书；

5.节能审查意见以及法律、行政法规要求提供的其他文件。

第十一条  根据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国行政许可法》、《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展和改革委员会令第44号）等有关文件规定，项目单位在报送可行性研究报告同时报送节能审查报告，对年综合能源消费量1000—5000吨标准煤或电力消费量500万千瓦时以上的固定资产投资项目开展节能审查，并节能审查机关出具节能审查意见。

项目单位办理节能审查时，应依法提供：项目项目单位出具节能审查请示；固定资产投资项目节能评估报告；项目项目单位营业执照或组织机构代码证或统一社会信用代码证；政府投资项目提供可行性研究报告；项目国土、规划等前期手续办理情况（非必要材料，若已办理请提交复印件以备参考）；其他需要补充说明的文件。

如项目年综合能源消费量不满1000吨标准煤,且年电力消费量不满500万千瓦时，可不单独进行节能审查，需报送《不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺》。

第十二条 可行性研究报告批准后，项目单位应当委托具有相应资质的设计单位依照经批准的可行性研究报告编制初步设计(投资概算或工程预算)。

初步设计(投资概算或工程预算)应当明确项目各单项工程或者单位工程的投资概算或工程预算、建设内容、建设规模、建设标准、用地规模、主要材料、设备规格和技术参数等。

投资概算应当包括国家规定的项目建设所需的全部费用，包括工程费用、工程建设其他费用、预备费等；工程预算（施工图预算）指施工单位实施的工程实体的费用。概算核定后，项目实行限额设计，初步设计、施工图设计以及预算应当符合核定的概算。

第十三条　区投资主管部门或有关部门从下列方面对政府投资项目进行审查，作出是否批准的决定：

（一）项目建议书提出的项目建设的必要性；

（二）可行性研究报告分析的项目的技术经济可行性、社会效益以及项目资金等主要建设条件的落实情况；

（三）初步设计（投资概算或工程预算）是否符合可行性研究报告批复以及国家有关标准和规范的要求；

（四）依照法律、行政法规和国家有关规定应当审查的其他事项。

对政府投资项目不予批准的，应当书面通知项目单位并说明理由。

第十四条  区投资主管部门审批政府投资项目以及开展项目后评价工作时，应当按照国家规定进行评估，评估费用纳入年度政府投资计划。

政府投资项目可以委托具有相应经验和能力的工程咨询单位评估论证。对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目，应当在工程咨询单位评估、公众参与、专家评议、风险评估的基础上，作出是否批准的决定。

第十五条  项目单位在编制初步设计时，编制的投资概算（工程预算）超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算10%的，或者项目单位、建设性质、建设地点、建设规模、技术方案等发生重大变更的，项目单位应当报告原审批机关。原审批机关可以根据具体情况要求项目单位重新组织编制和报批可行性研究报告和固定资产投资项目节能审查报告，或者依据项目单位申请办理相应变更手续。

第十六条　采取投资补助、贷款贴息等方式安排政府投资资金的，项目单位应当在完成项目审批、核准、备案程序后，按照规定报批资金申请报告。

资金申请报告应当包括项目单位的基本情况、建设项目的基本情况、申请资金的主要原因、有关建设资金的落实情况，以及要求提供的其他内容。

第三章　政府投资年度计划

第十七条　区人民政府相关部门依据国民经济和社会发展规划、专项规划和建设需要，提出需要政府投资的建设项目，报区人民政府批准后，由区人民政府提请区人民代表大会常务委员会审查批准后，区投资主管部门列入政府投资项目储备库。根据项目前期推进进度，分批次列入政府投资项目年度计划。区级政府投资年度计划和区级预算相衔接，由区投资主管部门负责下达。

第十八条　列入政府投资年度计划的项目应当符合下列条件：

（一）采取直接投资方式、资本金注入方式的，可行性研究报告已经批准或者投资概算（工程预算）已经核定；

（二）采取投资补助、贷款贴息等方式的，已经完成项目审批、核准、备案程序，资金申请报告已经获得批复；

（三）区人民政府有关部门规定的其他条件。

未落实资金或者未明确资金来源的项目，不得列入政府投资年度计划。

第十九条　政府投资年度计划一经下达，应当严格执行，不得擅自变更。确需调整年度政府投资总额或者增减使用政府投资资金项目的，应当制定调整方案并报本级政府审定。

涉及预算调整或者调剂的，依照有关预算的法律、行政法规和国家有关规定办理。

- 政府投资项目实施

第二十条  政府投资项目开工建设通过在线监管平台完成审批手续、资金落实到位等规定，以及有关法律、行政法规规定的建设条件；不符合规定的建设条件的，不得开工建设。

第二十一条  政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位。政府投资项目不得由施工单位垫资建设。项目单位应按照相关规定要求施工企业在施工期间及时、足额支付民工工资。项目单位在支付工程尾款前，应核查施工企业有无拖欠民工工资情况。

第二十二条 政府投资项目应当按照国家规定实行招标投标制度，属于依法必须招标范围的项目应当依法实行招标（达到分散采购限额的且与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建项目无关的单独的装修、拆除、修缮项目应纳入政府采购），并纳入公共资源交易平台进行交易。

第二十三条 政府投资项目初步设计（投资概算或工程预算）批复后，应当严格执行，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或者改变设计方案。确需对建设规模、建设内容等作较大变更的，项目单位应当事先按照规定程序报原审批部门审批，未经批准不得擅自调整实施。

政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的投资概算或工程预算。建设期内，应当按照相关规定合理确定并严格执行建设工期，任何单位和个人不得非法干预。因国家政策调整、价格上涨、自然灾害、地质条件发生重大变化等不可抗力原因确需增加投资概算或工程预算的，项目单位应当提出调整方案及资金来源，并附具与调整投资概算或工程预算有关的支撑材料，报本级政府研究同意后，由原投资概算或工程预算核定部门核定。

对使用预备费可以解决或者部分分项工程投资超过批复的投资概算或工程预算但项目总投资不超过核定的总投资概算或工程预算的，由项目单位自行调剂使用，不再进行概算调整。对项目单位或者行业主管部门可以通过自筹资金解决超投资概算或工程预算问题的，由行业主管部门按照有关规定和标准自行核定调整投资概算或工程预算。投资概算或工程预算调整涉及预算调整或者调剂的，依照有关预算的法律、行政法规和国家有关规定办理。

由于项目单位擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准、改变设计方案等原因造成超投资概算或工程预算的，原则上由项目单位自筹解决。

第二十四条  政府投资项目建成后，应按照有关规定组织竣工验收，并在竣工验收合格后及时办理竣工财务决算。区投资主管部门应当按照国家有关规定组织开展后评价。财政部门依照有关法律、行政法规和国家有关规定组织开展政府投资项目的绩效管理。

第五章　监督管理

第二十五条　区投资主管部门和依法对政府投资项目负有监督管理职责的其他部门应当采取在线监测、现场核查等方式，加强对政府投资项目实施情况的事中事后监督检查。

项目单位应当严格落实政府投资年度投资计划执行和项目建设管理的主体责任，通过在线平台如实报送项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息，依法配合监管部门的监督检查。

第二十六条　区投资主管部门和依法对政府投资项目负有监督管理职责的其他部门应当建立政府投资项目信息共享机制，通过在线平台实现信息共享，依法实行信息公开、协调监管，主动接受社会监督。

第二十七条　项目单位应当按照国家有关规定加强政府投资项目档案管理，将项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查。

第二十八条  主管部门（单位）、项目（法人）单位、社会中介机构及其工作人员应当严格执行法律、法规和本办法的有关规定。违反规定的，由有关部门依法对相关单位及其工作人员给予处分。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六章　附　则

第二十九条　本办法自发布之日起施行。

附件：名词解释

1.直接投资，是指政府安排政府投资资金投入非经营性项目，并由政府有关机构或者其指定、委托的机关、团体、事业单位等作为项目法人单位组织实施的方式。

2.资本金注入，是指政府安排政府投资资金作为经营性项目的资本金，指定政府出资人代表行使所有者权益，项目建成后政府投资形成相应国有产权的方式。

3.投资补助，是指政府安排政府投资资金，对市场不能有效配置资源、确需支持的经营性项目适当予以补助的方式。

4.贷款贴息，是指政府安排政府投资资金，对使用贷款的投资项目贷款利息予以补贴的方式。

5.工程建设其他费用：第一类为土地使用费，第二类是与项目建设有关的费用。包括建设单位管理费、勘察设计费、研究试验费、临时设施费、工程监理费、工程保险费等。第三类是与未来企业生产和经营活动有关的费用，包括联合试运转费、生产准备费、办公和生活家具购置费等。

6.不可抗力：不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免、不能克服且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条件中约定的其他情形。

7.预备费：包括：基本预备费、涨价预备费。基本预备费是指由于如下原因导致费用增加而预留的费用：设计变更导致的费用增加；不可抗力导致的费用增加；隐蔽工程验收时发生的挖掘及验收结束时进行恢复所导致的费用增加。涨价预备费是指建设项目在建设期间内由于价格等变化引起工程造价变化的预测预留费用。费用内容包括：人工、材料、施工机械的价差费，建筑安装工程费及工程建设其他费用调整，利率、汇率调整等增加的费用。